Roadmap למעבר לתשתית אג'נטית  (Agentic Transformation)

תוכן עניינים

סיכום מנהלים	2

המעבר לעידן ה- Agentic	2

סקירה: מה קורה בעולם בחוץ?	3

קווים מנחים כלליים	3

1. קווים מנחים למול הלקוח	3

א. אמון הלקוח	3

ב. הבאת value אמיתי	3

ג. TTM	4

2. פרוייקטלי (צריך לחשוב על כותרת)	5

o רתימת כל המערכת לחזון	5

3. טכנולוגי	5

o מדדים (דומה לתשבץ של פוני ויותר – online + offline metrics)	5

מפת דרכים (Roadmap) ל-5 המערכות המרכזיות	5

רואודמאפ לסמולטוק	5

מחשבות שטיין	9

מחשבות אמינוף	9

נספחים	9

משימות נוספות (פנימי שלא יצא)	9

- Executive Summary - tomertomerstein@gmail.com

- סקירה אסטרטגית: המעבר מעידן ה-Full-Stack הקלאסי לעולם ה-Agentic. Tomer Aminof

- מצב השוק והמגמות העולמיות: מה קורה בחוץ? Tomer Aminof

- כל הסג"חים - tomertomerstein@gmail.com

- קווים מנחים tomertomerstein@gmail.com (לזכור שהכל יכול להיות סיכונים ויש להתייחס לזה)

  - למול הלקוח

    - כמופיע בטקסט

    - 3 שיטות העבודה של הקמ"ן //עושה ברשת יחידהתומר שטיין

    - VALUE ללקוח

    - ואסטרטגיית אימוץ שמרנית. tomertomerstein@gmail.com

  - פרויקטאלי

    - חשיבות של DESING PARTNERS

    - מדדי הצלחה (KPIs) //tomer.aminof@chainalysis.com אשמח לעזרתך

  - טכנולוגי

    - Lifecycle של Agent

    - (אם צריך פה גם מדדים) Tomer Aminof

    - עקרונות מנחים וארכיטקטורה: עקרונות ה-Trust & Human-in-the-Loop. Tomer Aminof

- Roadmap first draft - פה יוצג הרואוד מאפ הכללי של חזון הקמ"ן האגנטי Tomer Aminof

  - תמונה כללית גדולה (דומה לאינפוגרפיקה 3 צבעים)

  - לפרוט בגדול את הדרך הנכונה להתקדם

    - צורה אגילית עוד רכיב ועוד רכיב וכו

  - אולי להביא use cases and study cases from the industry

- מפת דרכים למערכת לקמ"ן: הצעה לטרנספורמציה של 5 המערכות המרכזיות. //תומר שטייןתומר עושה

  - להזכיר את שלוש שיטות העבודה של הקמן והווליו ללקוח//תומר שטייןעושה

- שורה תחתונה למסמך tomertomerstein@gmail.com

  - לצאת ליצירת תשתית agentic כוללת לקמן

## הקדמה

במהלך העבודה על מסמך זה סקרנו את מגמות התעשיה בהכנסת מוצרים ופתרונות מבוססי ai agents תוך דגש התמקדות בצד הטכנולוגי, מוצרי ופרויקאלי.

עברנו על מעל ל30 מקורות (מאמרים, דוחות של חברות ייעוץ, study cases ואפיונים טכנולוגים עדכניים, רובם מצורפים כמקורות/נספחים)

הצלחנו להגיע לתובנות מוסכמות לאחר בחינה ממושכת שלהם, איך המסמך עדיין במצב טיוטה ונשמח לכל ביקורת עמיתים על מנת להגיע לגרסה המוסכמת הנכונה ביותר לנו כארגון בעל חזון ויכולת הוצאה לפועל נבונה המביאה ערך הן בטווח הקצר והן בארוך.

## סיכום מנהלים

להלן תקציר מנהלים בניסוח רציף, כטקסט מסמך מלא, המיועד לדרג מנהל:

# תקציר מנהלים — אימוץ Agentic AI בארגון מודיעיני

העולם הארגוני, ובפרט עולמות המודיעין, נמצא בנקודת מעבר מהותית בשנים האחרונות: מעבר משימוש ב־AI כעוזר שיחה וניסוח, לשימוש ב־Agentic AI כמנגנון ביצוע בתוך תהליכי עבודה. המשמעות של שינוי זה איננה רק טכנולוגית, אלא תפעולית ואסטרטגית — ארגונים אינם מודדים עוד את הצלחת ה־AI לפי יכולת המודל “לענות נכון”, אלא לפי יכולתו לקצר תהליכים, לשפר החלטות, ולהפיק תוצרים מבוססי ראיות שניתן לסמוך עליהם.

בהקשר זה, ארגון מודיעיני ניצב בפני הזדמנות משמעותית. כיום, עבודת האנליסטים מבוססת במידה רבה על מעבר ידני בין מקורות מידע שונים — שיחות, מיילים, צילומי מסך ומערכות נוספות — תוך ניסיון לחבר ביניהם ולהפיק תמונה מלאה. תהליך זה גוזל זמן רב, רגיש לטעויות, ואינו מאפשר ודאות לגבי שלמות התמונה (“האם פספסתי משהו?”). Agentic AI מציע שינוי פרדיגמה: מעבר ממערכות שמציגות מידע למערכות שמבצעות בפועל חיפוש, הצלבה, סינתזה והפקת תובנות, תוך שמירה על קישור ישיר למקורות ועל יכולת בדיקה.

ניתוח השוק מראה כי ארגונים מובילים כבר פועלים בכיוון זה. גופים מודיעיניים משלבים “AI coworkers” שמאיצים עבודה אנליטית, חברות כמו Palantir מציגות מערכות שמבצעות ניתוח בפועל על מודל נתונים ארגוני, וגופים נוספים מדגימים האצה משמעותית בתהליכי ניתוח כאשר ה־AI מחובר ישירות ל־workflow. עם זאת, במקביל להצלחות, קיימת גם תמונת כישלון ברורה: חלק משמעותי מהיוזמות בתחום נכשלות, בעיקר בשל חוסר בהגדרת ערך עסקי, היעדר מדדים, או ניסיון להתחיל מפתרון רחב מדי.

המסקנה המרכזית מהשוק היא כי הפער בין הצלחה לכישלון אינו טכנולוגי אלא מתודולוגי. ארגונים שמצליחים אינם מתחילים מפתרון כולל או “meta-agent” רחב, אלא מ־use case אחד, תחום ומדיד, שבו ניתן להוכיח ערך ברור בזמן קצר. רק לאחר הוכחת ערך זו מתבצעת הרחבה הדרגתית.

בהתאם לכך, ההמלצה המרכזית היא לאמץ גישה מדורגת המבוססת על שלושה עקרונות: התחלה מבעיה עסקית קונקרטית, העדפת עומק על פני רוחב, ובניית אמון לפני אוטונומיה. כלומר, יש להתחיל ביכולת שמספקת ערך ברור לאנליסט — לדוגמה, סיכום יומי של שיחה עם קישורים למקורות — ולאפשר לו לבדוק ולאשר את התוצאה. רק לאחר שהמערכת מוכיחה דיוק ואמינות, ניתן להרחיב את היכולות לשאלות פתוחות, הצלבה בין מקורות, ולבסוף לניתוח רב־מקורות מתקדם.

מבחינה טכנולוגית, הכיוון הנכון אינו בניית שכבת chat נוספת מעל המערכות הקיימות, אלא יצירת ארכיטקטורה המשלבת שלוש שכבות מרכזיות: שכבת עיבוד והעשרת נתונים (Enrichment), סוכנים ייעודיים לכל מקור מידע (Per-Source Agents), ושכבת תיאום עליונה (Meta-Agent) שמבצעת reasoning בין מקורות. בבסיס הארכיטקטורה נדרשת שכבת ישויות משותפת (Shared Entity & Knowledge Layer), המאפשרת לאחד זהויות, קשרים והקשרים בין כלל המקורות — תנאי הכרחי לניתוח מודיעיני אמין ורב־מקורות.

הערך של המערכת צריך להימדד באופן ברור ועקבי. מדדים מרכזיים כוללים קיצור זמן להגעה לתובנה (time-to-insight), שיפור איכות ודיוק המידע, הרחבת הכיסוי (היכולת לוודא שלא הוחמצו מקורות רלוונטיים), ופתיחת יכולות חדשות שלא היו אפשריות קודם. המעבר מתפיסת “feature” לתפיסת “outcome” הוא קריטי — הצלחה אינה נמדדת בכך שנבנה רכיב טכנולוגי, אלא בכך שהושג שיפור מדיד בתהליך העבודה.

בשלב הראשון, מומלץ להתמקד ב־use case מצומצם בתוך מערכת קיימת — למשל SmallTalk — ולבנות יכולת בסיסית המאפשרת לאנליסט לשאול “מה קרה היום בשיחה מסוימת?” ולקבל תשובה מבוססת מקורות. שלב זה ניתן ליישום תוך שבועות ספורים, ומאפשר מדידה ישירה של הערך (זמן, דיוק, שביעות רצון). הצלחה בשלב זה תהווה בסיס להרחבה הדרגתית ליכולות מתקדמות יותר, כגון זיהוי ישויות, שאילתות פתוחות, ולבסוף הצלבה בין מקורות.

לסיכום, אימוץ נכון של Agentic AI אינו מהלך של “הטמעת טכנולוגיה”, אלא שינוי מדורג באופן שבו הארגון מפיק תובנות. הגישה המומלצת — להתחיל קטן, למדוד, לבנות אמון ולהתרחב — מבוססת על דפוסים מוכחים מהשוק ומותאמת במיוחד לארגון מודיעיני, שבו דיוק, שלמות ואמינות הם תנאי יסוד. הצלחה בגישה זו צפויה להביא לקיצור משמעותי בזמני עבודה, לשיפור איכות המודיעין, ולהרחבת היכולת האנליטית של הארגון מעבר למה שמתאפשר כיום.

## המעבר לעידן ה- Agentic

בשנים 2024–2026 השוק עבר משימוש ב-LLMs כעוזרי שיחה וניסוח, לשימוש גובר ב-Agents כמנגנוני ביצוע בתוך workflow ארגוני. המעבר המשמעותי אינו רק טכנולוגי אלא תפעולי: ארגונים מפסיקים למדוד ערך לפי “האם המודל יודע לענות”, ומתחילים למדוד לפי “האם המערכת מקצרת תהליך, משפרת החלטה ומשאירה עקבות בדיקה ואמון”. לפי McKinsey, האימוץ הארגוני של AI אמנם התרחב מאוד, אך הערך העמוק נוצר בעיקר כאשר משלבים AI בתוך workflow שלם ולא כשכבה דקה מעל תהליך קיים. בהתאם, הארגונים בעלי הביצועים הגבוהים יותר הם אלה שמעצבים מחדש תהליכי עבודה, מגדירים נקודות human validation ומטמיעים מדדי הצלחה ברורים.

המשמעות עבור ארגון מודיעיני ברורה: השוק אינו מתקדם לכיוון של “עוד chatbot”, אלא לכיוון של מערכות תשובה ופעולה — מערכות שמחפשות, מחלצות, מצליבות, מסכמות ומחזירות תשובה מנומקת עם grounding, ציטוטים ובקרת אנליסט. גם Microsoft Work Trend Index 2025 מתאר את 2025 כנקודת מעבר שבה ארגונים מתחילים להיבנות מחדש סביב human-agent teams, כלומר צוותים שבהם בני אדם מנהלים שיפוט, חריגים ואישור, בעוד agents מטפלים בעבודת החומר, הסינתזה וההכנה.

### 2.1 מה ארגונים דומים עושים בפועל

הדפוס שעולה מהשוק עקבי: ארגונים דומים אינם מטמיעים AI כעוד שכבת chat מעל המידע, אלא כשכבת ביצוע וניתוח בתוך ה-workflow האנליטי עצמו. המעבר הוא ממערכות שמציגות מידע למערכות שמבצעות חיפוש, הצלבה, סינתזה והכנת תשובה מנומקת — תוך שמירה על grounding, traceability ובקרה אנושית. זהו בדיוק סוג השינוי שהופך AI מכלי עזר כללי ליכולת מבצעית אמיתית. (McKinsey — State of AI; Microsoft Work Trend Index 2025)

### דוגמאות בולטות מהשוק

CIA — AI coworkers לאנליסטים

לפי Nextgov/FCW, ה-CIA מקדם שילוב של “AI coworkers” בעבודת אנליסטים, לאחר שניהל מאות פרויקטי AI במהלך 2025 ואף השתמש ב-AI ליצירת דוח מודיעיני. המטרה אינה להחליף אנליסטים, אלא להאיץ ניסוח, בדיקה, סינתזה ועבודה על כמויות חומר גדולות יותר. הכיוון הזה מתחבר גם ל־אסטרטגיית ה-OSINT של קהילת המודיעין האמריקאית לשנים 2024–2026, שמדגישה מודרניזציה של איסוף, עיבוד והנגשת מודיעין ממקורות פתוחים. המסר הרלוונטי לנו ברור: גופי מודיעין מובילים כבר בונים שכבת AI כתוספת ליכולת האנליסטית, לא כתחליף לה. (nextgov.com)

Palantir AIP — מממשק שיחתי ליכולת אנליטית מבצעית

ב־Palantir AIP Analyst, המערכת מתוארת כממשק agentic שמקבל שאלה בשפה טבעית, מחפש אוטונומית בנתונים הארגוניים, יוצר object sets, מבצע טרנספורמציות ו-aggregations, ומחזיר סיכומים וויזואליזציות. כלומר, לא עוד חיפוש ידני במאגרים, אלא מנגנון שמרכיב תשובה מתוך שכבת הידע הארגונית עצמה. בנוסף, Palantir מדגישה שקיפות של שלבי הניתוח והיכולת לבדוק על אילו נתונים המערכת נשענה בכל צעד. עבור ארגון מודיעיני, זהו דפוס חשוב במיוחד: AI שאינו רק “עונה יפה”, אלא גם מאפשר להבין, לבדוק ולאמת את הדרך לתשובה. (palantir.com)

Booz Allen Vellox — הוכחת ערך ב-thin vertical slice

Booz Allen , יחד עם AWS, מציגה את Vellox Reverser — מוצר Agentic AI ל-malware reverse engineering — שבמקרה מבחן אחד ניתח דוגמת malware מורכבת בתוך מעט יותר מ־2.5 דקות, זיהה יותר מ־120 פונקציות, סימן 39 מהן כזדוניות, והפיק דוח פעולה מלא. מעבר למספרים עצמם, הלקח החשוב הוא המתודולוגיה: לא ניסיון “לפתור את כל תחום הסייבר”, אלא פתרון צר, מדיד, יקר בזמן אנליסטי, שבו אפשר להוכיח ערך מהר. זהו בדיוק דפוס ה-thin slice שהמסמך שלנו ממליץ עליו. (aws.amazon.com)

Legion Intelligence — Agentic AI גם בסביבות מסווגות

Legion Intelligence מציגה הטמעה של Agentic AI בסביבות air-gapped ומסווגות, כולל edge deployment ויכולת עבודה גם תחת מגבלות קישוריות. לפי החברה, בתרגיל Scarlet Dragon 26-01 המערכת האיצה הפקת סיכומי מודיעין פי 48 וניתוח מערכות מטרה פי 15. גם אם יש להתייחס בזהירות לנתונים שמגיעים מחומר שיווקי של חברה, הדוגמה עדיין חשובה כי היא מדגימה דפוס רלוונטי: ניתן ליישם Agentic AI גם בסביבות ביטחוניות מגבילות, כל עוד הארכיטקטורה, ה-governance ומודל ההפעלה מותאמים לכך. (legionintel.com)

### הדפוס המשותף

המשותף לכל הדוגמאות הללו הוא שהארגונים לא התחילו מ-meta-agent רחב שמנסה “להבין הכול”. הם התחילו מבעיה צרה, מדידה ובעלת ערך, חיברו את ה-AI ל-workflow אמיתי, שמרו על מנגנוני בדיקה ובקרה, ורק לאחר מכן הרחיבו. גם Palantir מגדירה use case כמאמץ תחום בזמן שנועד לתמוך בתהליך קבלת החלטות ספציפי — הגדרה שמחדדת היטב את הלקח המרכזי: הצלחה אינה מתחילה בפלטפורמה רחבה, אלא בבעיה ברורה שניתן להוכיח בה ערך. (palantir.com)

### המשמעות עבורנו

הלקח מהשוק אינו שצריך “לבנות agent גדול”, אלא שצריך להתחיל נכון: מ-use case אחד, עם מקורות מוגדרים, מדדי הצלחה ברורים, citations, ו-human-in-the-loop. זה גם תואם ישירות לקו המנחה של המסמך: measure before you expand, depth before breadth, and trust before autonomy. במילים אחרות, מה שארגונים דומים כבר הוכיחו הוא לא רק ש-Agentic AI אפשרי, אלא שהדרך הנכונה ליישם אותו היא מדורגת, מדידה, ומחוברת ישירות לעבודה האנליטית בפועל.

הרחבה נוספת

#### 2.1.1 איפה השוק נכשל — ולמה זה חשוב לנו

הרחבה על use cases בהם נכשלו תהליכי הטמעת מוצרים אג׳נטים בארגונים

הנתונים מהשוק מצביעים על פער עקבי בין התלהבות ראשונית לבין ערך ארגוני בפועל. לפי Gartner, יותר מ־40% מפרויקטי ה-Agentic AI צפויים להתבטל עד סוף 2027, בעיקר בגלל עלויות עולות, ערך עסקי לא ברור ובקרות סיכון לא מספקות. לפי Gartner, רק 28% ממקרי השימוש ב-AI בתחום Infrastructure & Operations הצליחו גם לעמוד בציפיות ה-ROI, על בסיס סקר של 782 מנהלים. במקביל, McKinsey מציינת שרק 11% מהחברות משתמשות ב-GenAI בקנה מידה רחב, ושבפונקציות תפעוליות שיעורי ה-scale נמוכים במיוחד. בנוסף, McKinsey מדגישה שרוב הארגונים כבר מתנסים ב-AI, אך המעבר מפיילוטים להשפעה רחבה עדיין נשאר “work in progress” אצל רובם.

### 2.2 מה הלקח המשותף מהשוק

הדפוס המשותף לכל הדוגמאות הללו ברור: ארגונים מצליחים מתחילים בבעיה תחומה, בונים סוכן או יכולת שמחוברים ל־workflow אמיתי, מוודאים grounding ויכולת בדיקה, ורק לאחר מכן מרחיבים. הם לא מתחילים מ־meta-agent גורף, אלא מ־use case צר עם outcome ברור. גם Palantir מגדירה use case כמאמץ תחום בזמן שנועד לתמוך בתהליך קבלת החלטות ספציפי — ניסוח שמחדד היטב את מה שצריך להיות גם כאן: להתחיל ממקום שבו ניתן להראות ערך מוכח, ולא ממסגרת רחבה ועמומה של “AI everywhere”.

### חמשת דפוסי הכישלון

1. Pilot Graveyard

הרבה ארגונים מצליחים להרים פיילוט מרשים, אך נכשלים בהפיכתו ליכולת ארגונית חיה. זהו אחד הדפוסים המרכזיים שמקינזי מתארת: הרבה ניסויים, מעט מאוד scale אמיתי. (McKinsey — State of AI; McKinsey — Deploying Gen AI)

2. ROI לא ברור

כאשר אין מראש הגדרה חדה של הבעיה העסקית, מדדי הצלחה ו-baseline להשוואה, קשה מאוד להוכיח ערך — וגם קל מאוד לאבד תמיכה ארגונית. Gartner מצאה שהיוזמות שהצליחו יותר היו אלה שחוברו ישירות ל-workflow ולצרכים העסקיים, ולא נשארו כפרויקט טכנולוגי מבודד. (Gartner)

3. Agent Washing

Gartner מזהירה מפני מצב שבו assistants או chatbots ממותגים מחדש כ-“agents”, בלי אוטונומיה אמיתית, בלי integration עמוק ובלי יכולת פעולה שמייצרת ערך תפעולי. במצב כזה הארגון חושב שהוא מאמץ Agentic AI, אך בפועל נשאר עם שכבת דמו מרשימה שלא משנה את העבודה עצמה. (Gartner)

4. Data Foundation חלש

גם מודל טוב לא יפתור בעיית נתונים ארגונית. כאשר המידע מפוזר, לא אחיד, לא נגיש או לא מחובר ל-workflow, הסוכן לא יכול לפעול באופן אמין. Gartner קושרת הצלחה לחיבור טוב יותר בין AI, מערכות ותהליכים, ומקינזי מדגישה שוב ושוב שהערך נוצר לא רק מהמודל אלא מהתשתית הארגונית שסביבו. (Gartner; McKinsey — AI Reset)

5. Change Management חסר

יוזמות AI נופלות לא רק בגלל טכנולוגיה אלא גם בגלל היעדר התאמה ארגונית: תפקידים לא מוגדרים, תהליך עבודה שלא עוצב מחדש, והיעדר מנגנון אמון אצל המשתמשים. מקינזי מנסחת זאת היטב: כדי להפיק ערך אמיתי נדרש “rewiring” — שינוי עמוק יותר באופן שבו הארגון עובד, ולא רק הוספת כלי חדש. (McKinsey — AI Reset)

### שישה לקחים מוכחים

התמקד בבעיה עסקית, לא בטכנולוגיה.

הארגונים שמצליחים מתחילים מ-use case ספציפי עם מדדי הצלחה ברורים, ולא מיוזמה כללית של “AI everywhere”. (McKinsey — AI Reset; Gartner)

השקע בשינוי workflow, לא רק באינטגרציה טכנית.

מקינזי מראה שהערך נוצר כאשר משנים את אופן העבודה עצמו, ולא רק מוסיפים שכבת AI מעל התהליך הקיים. (McKinsey — AI Reset; McKinsey — State of AI)

עומק לפני רוחב.

הדרך הנכונה היא להוכיח ערך ב-workflow אחד, ורק אחר כך להרחיב. זה עדיף בהרבה על פיזור מאמץ על פני הרבה יוזמות חלשות. (McKinsey — Deploying Gen AI)

הגדר מודל תפעולי לפני scale.

Governance, ownership, risk controls ו-human oversight אינם שלב מאוחר; הם חלק מהתכנון הראשוני. (Gartner; McKinsey — AI Reset)

צפה למסלול של 3–5 שנים לערך מלא.

גם כאשר ההשפעה מתחילה מוקדם, יצירת ערך רחב ויציב היא בדרך כלל תהליך רב־שנתי, לא מהלך של רבעון אחד. (McKinsey — Deploying Gen AI)

אמון קודם לאוטונומיה.

ככל שהמערכת הופכת agentic יותר, כך נדרשים יותר grounding, traceability, בקרה אנושית ומדדים ברורים. בלי זה, הסיכון הארגוני גדל מהר יותר מהערך. (Gartner; McKinsey — State of AI)

### המסקנה המרכזית

הפער בין הצלחה לכישלון במעבר לתשתית אגנטית הוא מתודולוגי, לא טכנולוגי. ארגונים נכשלים כשהם מתחילים רחב מדי, ללא מדדים, ללא עיצוב מחדש של תהליכי עבודה (workflow) וללא מנגנון אמון ברור.

לכן, הגישה המומלצת היא גישה מדורגת:

- להתחיל ב-use case צר, מדיד וכואב, ולא בפלטפורמה רחבה.

- לבנות מנגנון אמון מהיום הראשון (Citations, Traceability, Human-in-the-loop ויכולת אישור/פסילה).

- למדוד הצלחה ברמת ה-workflow וה-mission impact.

- להרחיב רק לאחר הוכחת ערך ועמידה במדדים.

measure before you expand, depth before breadth, and trust before autonomy.    
הרחבה נוספת על  לקחים מהשוק

### החסרון שלנו הכנסה מאוחרת, היתרון - לימוד מכלל הטעויות והנסיונות מתהליכים דומים בתעשיה

אנחנו בתחילת בתהליך ולכן יוכולים לבנות אותו נכון קדימה על סמך כלל התובנות, הכשלונות וההצלחות מהתעשיה. לקחת דברים שעבדו למימוש אצלינו.

העבדוה שנעשתה - לעבור על עשרות מקורות ולקחת את התבונות הרלוונטיות והעדכניות אשר ניתן להפיק מהם לקחים לתהליך הארגוני העתיד לבוא

### התובנה המרכזית

הפער בין ארגונים שמצליחים לכושלים הוא לא טכנולוגי — הוא מתודולוגי. מי שמתחיל צר, מודד, מוכיח ערך ומרחיב — מצליח. מי שמריץ 10 פיילוטים בו-זמנית ללא מדידה — נכשל. המסמך הזה מציג את הגישה המוכחת.

## קווים מנחים כלליים

בפרק זה מוצגים העקרונות שמובילים את ההצעה במסמך. הקווים מחולקים לשלושה מישורים משלימים: מול הלקוח (הקמ״ן), ברמת הובלת המהלך, וברמת המימוש הטכנולוגי. יחד, הם מגדירים גישה שמטרתה להבטיח לא רק ישימות טכנולוגית, אלא גם אימוץ בפועל, אמון משתמשים ויצירת ערך אמיתי.

להדגיש תמיד מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור (איך מזהים את הבעיה בתור התחלה)

### קווים מנחים למול הלקוח

הקמ״ן בקצה פועל תחת אחריות גבוהה במיוחד: הוא נדרש להעריך מודיעין, לייצר תוצרים ברמת סמך גבוהה, ולהיות אחראי להתרעה. המשמעות הישירה היא סביבת עבודה עם אפס סובלנות לפספוס מידע, ורגישות גבוהה מאוד לכלי שאינו נשלט או שאינו ניתן לאימות. לכן, נקודת הפתיחה אינה “איך מייצרים כלי חכם”, אלא הבנה שהמשתמש יהיה סקפטי כברירת מחדל  והדרך שלנו להתמודד למול בעיה זו.

### א. אמון הלקוח

מתוך הנראה לעיל נגזר כי אמון אינו תוצאה של שימוש, אלא תנאי מקדים אליו. כדי לאפשר אימוץ אמיתי, המערכת חייבת לתת לקמ״ן תחושת שליטה מלאה בתהליך: לא רק תשובה, אלא היכולת להבין כיצד היא נוצרה, על אילו מקורות היא נשענת, ומה היא לא יודעת. בפועל, המשמעות תהיה שילוב של:

- Explainability (איך הגעת למסקנה)

- Auditability (יכולת לעקוב אחרי התהליך)

- גישה ישירה למקורות

בהתאם לכך, גם רמת האוטונומיה של המערכת צריכה להיבנות בהדרגה. אין מקום להציג מערכת “אוטונומית” כבר בשלבים הראשונים. נכון יותר להתחיל מכלי מסייע, להתקדם לכלי שמייצר טיוטות, ורק לאחר שנבנה אמון — להרחיב את היכולות. זהו יישום ישיר של Trust before Autonomy.

### ב. ערך אמיתי לקמ"ן

עם זאת, אמון לבדו אינו מספיק. הקמ״ן לא יאמץ מערכת כי היא שקופה — אלא כי היא משפרת את העבודה שלו בפועל. לכן, יש להגדיר את הערך בהתאם לאופן שבו הקמ"נים עובדים, ולא בצורה גנרית. העבודה מתחלקת לשלוש שיטות מרכזיות:

- שוטף

- העמקה

- אפיון

בעשיית השוטף, הערך המרכזי הוא קיצור זמן והרמטיות — חיפוש מידע, מעבר על חומר והפקת תובנות ראשוניות. בזמן העמקה, הערך הוא בהצלבה והרחבת כיסוי — חיבור בין מקורות וזיהוי קשרים. עם זאת באפיון, הערך הוא בזיהוי משטח עבודה חדש והצעת כיווני חקירה.

מעל שיטות אלו אנחנו מזהים שלושה מנועי ערך חוזרים:

- חיסכון בזמן עבודה — חיפוש, עיבוד, הפקה ופעולות המשך

- שיפור הרמטיות — צמצום פספוסים והגדלת כיסוי

- שיפור איכות המודיעין — תמונה מלאה, עמוקה ומדויקת יותר

עם זאת, הערך המשמעותי ביותר נוצר כאשר המערכת אינה רק מייעלת את הקיים, אלא מאפשרת יכולות חדשות שלא היו אפשריות קודם. בין היתר:

- זיהוי דפוסים רחבים על פני מקורות רבים

- חיבורים בין מידע שלא קושר ידנית

- הגעה ל־unknown unknowns

- קבלת מידע מודיעיני בדחיפה באמצעות התראות חכמות

שילוב שיפורים ביכולות אילו יגרור שינוי מהותי בעבודת הקמ"ן ובקשב שיוכל להפנות לעשיית עבודת עומק.

כדי שזה יקרה בפועל, יש לקחת בחשבון את מגבלות הקשב של הקמ״ן. העבודה היומיומית מתאפיינת במעבר מתמיד בין משימות, ולכן גם מערכת טובה לא תאומץ אם היא איטית, מסובכת להבנה או דורשת מאמץ שימוש גבוה. מכאן ש־Time-to-Insight הוא תנאי בסיסי: התשובה צריכה להגיע מהר, להיות ממוקדת, ולהיות קלה לאימות.

לבסוף, יש משמעות קריטית לאופן שבו המוצר פוגש את המשתמשים הראשונים. מוצר לא בשל, או כזה שמחזיר תוצאות שגויות ללא יכולת לזהות זאת, עלול לפגוע באמון בצורה שקשה מאוד לשקם. לכן, לפני הרחבה, יש לבצע סט בדיקות ממוקד שמטרתו לוודא ערך ולזהות כשלים מוקדם שיוזכרו בפרק הבא.

בסופו של דבר, הגישה מול הלקוח צריכה להישען על איזון בין שליטה לבין ערך: מצד אחד, שקיפות, יכולת אימות ואחריות מלאה של המשתמש; מצד שני, שיפור אמיתי ומהיר בעבודה. שילוב של שני הממדים מאפשר מעבר משימוש ניסיוני לאימוץ כחלק מהשגרה.

## הובלת המהלך – מיקוד, רתימה ובניית מומנטום

הצלחת המהלך אינה תלויה רק באיכות המוצר, אלא באופן שבו הוא מנוהל ומוטמע ביחידה. בניגוד לפרויקטים טכנולוגיים “קלאסיים”, כאן מדובר במהלך שמשנה אופן עבודה — ולכן דורש שילוב בין מיקוד מתודולוגי, רתימת בעלי עניין, ובניית מומנטום לאורך זמן.

נקודת הפתיחה צריכה להיות מתודולוגית: Start from a decision, not from AI. כלומר, אין להתחיל מהשאלה “איזה מודל נבנה” או “איזה Agent נפעיל”, אלא מהבנה עמוקה של תהליך עבודה קיים והחלטה אנליטית שניתן לשפר. רק לאחר שהבעיה מוגדרת היטב, ניתן לבחור את הפתרון הטכנולוגי. גישה זו מונעת פיתוח יכולות מנותקות, ומבטיחה שהמאמץ ממוקד בערך אמיתי.

בהתאם לכך, יש לפעול בגישת Thin Vertical Slice — בחירה של חתך שימוש אחד, צר ובר־מדידה, שמחובר ישירות לעבודה של הקמ״ן. חתך כזה צריך להיות מספיק קטן כדי לאפשר למידה מהירה, אך מספיק משמעותי כדי להוכיח ערך. הבחירה הזו קריטית: היא קובעת אם המהלך יהפוך לניסוי נקודתי או ליכולת שמייצרת שינוי אמיתי. בפועל, חתך טוב הוא כזה שבו ניתן להראות שיפור ברור בזמן, בכיסוי או באיכות.

עם זאת, לצד ההתמקדות בחתך צר, חשוב להחזיק תמונה רחבה יותר של לאן המערכת הולכת. המטרה אינה לבנות כלי אחד, אלא להתקדם בהדרגה לכיוון של Agent Mesh — אקוסיסטם של יכולות שמתחברות זו לזו: לפי מקורות, לפי משימות, ולפי הקשרים שונים. המשמעות היא שכל פיתוח מקומי צריך להיבנות כך שיוכל בעתיד להשתלב בתמונה רחבה יותר, ולא להפוך לפתרון מבודד. כל יכולת כזו, לצורך שמירה על אמון הקמ"ן ואלפשר לו לוודא את רמות הסמך לאמירות שלו,  צריכה להחזיק במאפיינים הבאים

- מודל סמכותי: כל תשובה אג'נטית חייבת להכיל – התובנה (התשובה), המקור (לינק להודעה/קובץ), וציון ביטחון (Confidence Score).

- Gradual Disclosure: המערכת תציג מידע תמציתי ותאפשר לאנליסט לבצע "Drill-down" למידע גולמי בלחיצת כפתור.

- Human-in-the-loop: בכל פעולה קריטית (כגון שינוי סטטוס או עריכת מידע), ה-Agent יחייב אישור אנושי ("Human-on-the-trigger").

עיקרון מרכזי נוסף בניהול המהלך הוא Measure before you expand. אין להרחיב את היכולת או לעבור לשלב הבא לפני שהוכח ערך בצורה ברורה. מדידה כאן אינה רק מדידה טכנית, אלא מדידה של השפעה על העבודה:

- האם זמן העבודה התקצר

- האם כיסוי המידע השתפר

- האם איכות התוצרים עלתה

גישה זו יוצרת משמעת ניהולית שמונעת התקדמות “על תחושה”, ומכריחה את הצוות להתמקד במה שבאמת עובד. את הבדיקות הללו ניתן לעשות דרך -

- sanity checks

- בדיקות פרודקט

- LLM as a judge

- עבודה עם משתמשים בגרסת בטא

בדיקות אלו אינן שלב טכני בלבד — הן חלק מהותי מבניית האמון מול הלקוח.

נקודה אחרת, אך ומהותית בהובלת המהלך היא הצורך לייצר יישור קו בין כלל הגורמים המפתחים ובעלי האינטרסים במערך. בניגוד לפרויקט סגור ומרוכז, מדובר כאן באקוסיסטם חי ומתפתח, שבו לא רק צוותי פיתוח אחד מוביל את הבנייה, אלא כמה שונים, מענפים ומרכזים שונים, ללא תיאום בינהם. נציין שגם בעתיד אפילו משתמשים בקצה — קמ״נים ותוקפים— יבקשו עם הזמן ליצור לעצמם אייג’נטים מותאמים לצרכים הספציפיים שלהם.

מציאות זו טומנת בחובה פוטנציאל משמעותי להאצה ולחדשנות, אך גם סיכון לפיצול, חוסר אחידות והצטברות פתרונות שאינם מתחברים זה לזה. לכן, נדרש כבר בשלבים המוקדמים להגדיר שפה משותפת ותשתית ברורה — הכוללות סטנדרטים לפיתוח, עקרונות עבודה, הגדרות אחידות ליכולות וממשקים ברורים בין רכיבים. תשתית זו צריכה להיות מספיק יציבה כדי לאפשר עקביות ואינטגרציה, אך גם מספיק גמישה כדי לאפשר פיתוח מבוזר ויוזמות מקומיות.

באופן זה ניתן לאפשר למהלך להתפתח לאורך זמן כ”מפעל אייג’נטים” אמיתי: כזה שבו יכולות נבנות מלמטה למעלה, על ידי מגוון שחקנים, משתלבות זו בזו באופן טבעי, ומייצרות מערכת הולכת ומתרחבת — ולא אוסף פתרונות נקודתיים שאינם מתחברים לתמונה רחבה.

מעבר לרתימה הראשונית, יש צורך לבנות מומנטום ארגוני. מהלך כזה לא מצליח דרך תכנון בלבד, אלא דרך הצטברות של הצלחות קטנות. לכן חשוב לייצר “רגעים” — נקודות שבהן ניתן להראות ערך ברור, לשתף תוצרים, וליצור עניין. הצלחות אלו הן שמייצרות אמון, והן גם שמובילות לאימוץ רחב יותר — לעיתים דרך תחושת FOMO אצל משתמשים נוספים.

לבסוף, יש להכיר בכך שהמהלך אינו לינארי. הוא מתקדם דרך לולאות של בנייה, בדיקה, למידה ושיפור. לכן נדרש איזון מתמיד בין מהירות לבין שליטה: מצד אחד להתקדם מהר מספיק כדי לא לאבד עניין ארגוני, ומצד שני לשמור על איכות, אמון ומדידה. האיזון הזה הוא לב ההובלה הפרויקטלית. כמו שהבנו מתובנות השוק , Governance, ownership, risk controls ו-human oversight הם מפתחות להצלחת הטמעת הפרויקט.

בסופו של דבר, הובלת המהלך נשענת על שלושה עקרונות משלימים: מיקוד בבעיה אמיתית, הוכחת ערך לפני הרחבה, ורתימה מודעת של הארגון. רק שילוב שלהם מאפשר להפוך יוזמת AI לפרויקט שמייצר שינוי אמיתי — ולא לעוד ניסוי טכנולוגי.

### טכנולוגי

מבחינה טכנולוגית, הטמעת AI בארגון חייבת להתבסס על משמעת הנדסית סדורה ולא על ניסוי וטעייה. ראשית, יש לאמץ Evaluation Framework מחייב: לא מפתחים יכולת AI לפני שמוגדר עבורה test suite עם תשובות מאומתות מראש, מדדי איכות ברורים, ותנאי מעבר מוגדרים. כל feature חייב להיבחן גם ב־Offline metrics כגון Faithfulness, Recall ו־Hallucination Rate, וגם ב־Online metrics כגון חיסכון בזמן, שביעות רצון משתמשים ותרומה ממשית ל־workflow. בנוסף, כל release חייב לעבור regression מלא, כך שפגיעה מהותית במדדים תמנע עלייה ל־production.

את רוב הevals נוכל למדוד באמצעות  LLM-as-Judge  ותנאי בסיס שיהיה לנו Ground truth 
 Ground truth is the foundation of all evaluation. Without it, metrics are meaningless
לכן חייבים גם שיתוף פעולה הדוק עם הצרכן הסופי - לצורך וידוא הGround truth ולצורך וידוא פלטי LLM-as-Judge על מנת להבין מה לשנות ואיך להתקדם.

שנית, נכון לאמץ גישת Research-First Engineering. ברוב האתגרים המרכזיים קיימים כבר patterns, כלים או שירותים שנבחנו בתעשייה, ולכן לפני כתיבת קוד חדש יש למפות מה כבר קיים, להתאים אותו לצורך הארגוני, ורק לאחר מכן לבנות את החלקים החסרים. גישה זו מקצרת זמני פיתוח, מפחיתה סיכון ארכיטקטורי ומקטינה תלות בניסויים פנימיים מיותרים. לדוגמה מתי נכון להשתמש בMCP ומתי בA2A, מתי נכון לשמור בנוסף בRAG ומתי להעשיר את המידע בתגיות נוספות בעת הכנסתו.

שלישית, יש להתייחס ל־Continuous Upskilling כחלק אינהרנטי מהיכולת הטכנולוגית. התחום משתנה בקצב גבוה, ולכן הכשרות ייעודיות, workshops וזמן מובנה ללמידה חייבים להיות חלק מתוכנית העבודה. כל שלב ב־roadmap צריך להגדיר לא רק מה בונים, אלא גם מה הצוות נדרש ללמוד — מ־prompt engineering, דרך RAG ו־evaluation, ועד agentic patterns ו־orchestration. לבסוף, מומלץ לשלב גם External Expert Reinforcement: אנשי מקצוע חיצוניים או מומחי מילואים בעלי ניסיון hands-on בהטמעת AI/agents, שיכולים לקצר את עקומת הלמידה, לחזק את הביטחון ההנדסי של הצוות, ולמנוע טעויות ארכיטקטוניות יקרות בשלבים מוקדמים.

## מפת דרכים (Roadmap) להתקדמות הטמעת AI על המידע בארגון

## מוצרית

השאלה הראשונה אינה “איזה agent לבנות”, אלא “איזה תהליך אנליטי נכון לשפר ראשון”. המטרה ארוכת הטווח היא שיפור המיצוי, ההרמטיות והזמן לתובנה של האנליסט על פני כלל מקורות המידע. אולם, בהתאם ללקחי השוק, אין להתחיל מיעד רחב זה ישירות, אלא לבחור workflow תחום, מדיד ובעל ערך ברור, שישמש כ־thin slice ראשון. בחירה נכונה של הבעיה הראשונה תיעשה לפי שילוב של כאב משתמש, תדירות, יכולת מדידה, קלות אימות, ופוטנציאל להתרחבות בהמשך. כך ניתן להבטיח שלא פותרים “בעיה קטנה מדי”, אך גם לא נופלים למהלך רחב מדי שאינו ניתן להוכחת ערך.  ￼  ￼
במשפט אחד החזון יכול להיות “לשפר את המיצוי”; ה־phase הראשון חייב להיות “לשפר workflow אחד שמוכיח את זה”.

הרחבה

### טכנולוגית

זו היא הצעה להסתכלות על התהליך באופן רוחבי, עבור כל שלב בדרך יש לעשות אפיון ארטיקטוני מלא ומותאם לכלל הקיטריונים של הבעיה המוצרית והטכנולוגית

המודל המוצע: שלושה צירים ושכבה משותפת

כמוזכר לעיל קיימים בארגון הרבה סוגי מידע שונים שמאוחסנים בDB שונים.

מודל ההסתכלות המוצע מציג  שלושה צירים מרכזיים לצד שכבת Shared Entity Layer משותפת. מטרת המבנה הזה היא לאפשר מצד אחד התמחות עמוקה בכל מקור מידע בנפרד, ומצד שני חיבור נכון בין המקורות בהמשך, מבלי לייצר כפילויות, חוסר אחידות או מורכבות מוקדמת מדי.

השכבה המשותפת, Shared Entity Layer, היא שכבת היסוד של המודל. היא מייצרת שפה אחידה לישויות, אובייקטים ומושגים משותפים — אנשים, מקומות, ארגונים, נושאים ופריטי מידע נוספים. כך, למשל, אותו אדם יכול להופיע במקור אחד כ“יוסי”, במקור אחר כ-“Y. Klein”, ובמקור שלישי תחת מזהה טכני אחר — אך עדיין להיות מיוצג במערכת כישות לוגית אחת. בלי שכבה זו, כל מקור “מבין” את העולם בצורה שונה, ולכן כל ניסיון לענות על שאלות חוצות-מקורות יהיה חלקי, לא עקבי ולעיתים אף שגוי.

הציר הראשון, הכחול, Axis 1, הוא ציר ההעשרה — Enrichment Pipeline. מה שקורה במידה מסוימת כבר כיום להרבה מהמידעים. זהו הציר שאחראי להפוך מידע גולמי למידע עשיר, מובנה, ניתן לחיפוש וניתן לביסוס. כאן מתבצעים תהליכים כגון OCR, NER, entity resolution, summarization, embeddings וניתוחים התנהגותיים. זהו ציר שפועל “מאחורי הקלעים”, בדרך כלל בזמן הגעת מידע או בעיבוד אצווה. נעשיר את המידע בצורה נוספת רק אם נדרש בהמשך ולא בשלבי הפיתוח הראושניים.

הציר השני, הירוק, Axis 2, הוא ציר ה-Per-Source query layer. תפקידו להיות ה“מקצוען” של כל מקור מידע בנפרד: להבין היטב את הסכימה, את מגבלות המקור, את שיטות השליפה הנכונות, ואת הדרך הטובה ביותר להחזיר תשובה מדויקת ומבוססת על אותו DB. עבור SmallTalk, למשל, הוא צריך לדעת לעבוד נכון עם threads, aliases, context ו-citations; בשלב הראשון נכון לממש ציר זה כשכבת חשיפה סטנדרטית, למשל באמצעות MCP server או מנגנון tools/resources שקול, כדי שכל מקור יהיה נגיש באותו אופן לכלל המערכת. רק כאשר עולות שאלות מורכבות יותר, הדורשות planning, פירוק שאלה לתת-שאלות או בחירת מהלך פעולה, נכון לממש את אותו מקור גם כ-agent מלא.

מבחינה ארגונית, ממולץ שצירים 1 ו2 יהיו תחת אותה ישות אחראית - משמע האחראי על הDB יהיה אחראי גם על העשרתו וגם על החשיפה שלו בתצורת MCP/Tools/Agent

הציר השלישי, Axis 3, הוא ה-Meta-Agent או ה-Orchestrator. זהו הציר שאחראי לענות על שאלות חוצות-מקורות. בניגוד ל-Axis 2, הוא אינו מתמחה בעולם תוכן יחיד, אלא מתזמר בין כמה מקורות: מפרק שאלה רוחבית, שולח תתי-שאילתות ל-per-source query layers המתאימים, מאחד תשובות, משמר citations, ובודק עקביות בין ממצאים שהגיעו ממקורות שונים. תפקידו הוא planning, dispatch, fusion ו-verification — ולא החלפה של המומחיות המקומית של כל מקור מידע.

סדר ההטמעה הנכון

למרות שהחזון המלא מתואר כשלושה צירים ושכבה משותפת, ההטמעה בפועל חייבת להיות מדורגת. לא נכון להתחיל בבניית כל הצירים מהיום הראשון. הגישה הנכונה היא להתחיל צר, למדוד, ולהרחיב רק כאשר הנתונים מצדיקים זאת. עיקרון זה תואם גם את ההמלצה המרכזית במסמכי העבודה: measure before you expand ו-depth before breadth.

לפני שנתקדם בכל שלב נצטרך לבחון את ההצלחה באמתעות מדדי הonline offline המוגדרים, הeval tests הכוללים llm as a judge וכן מדדי הצלחה נוספים כמו

מדדי הצלחה (KPIs)

- Trust Metric: שיעור הסכמת האנליסט למסקנות ה-Agent.

- Efficiency: זמן הפחתת ה-Research Cycle (זמן ממוצע להפקת תובנה).

- Error Rate: מספר המקרים שבהם האנליסט נאלץ לתקן את ה-Agent.

- Confidence Score: האם ה-Agent היה בטוח בתשובה שלו?

- Time-to-Insight: מדידת משך הזמן מרגע העלאת השאלה ועד לקבלת החלטה סופית.

השלב הראשון הוא Phase 0 — Walking Skeleton, עוד לפני מימוש מלא של הצירים. בשלב זה עובדים על מקור מידע אחד, על שאלה ממוקדת אחת או שתיים, ובמסלול פשוט מאוד: שליפה ישירה מה-DB, העברת המידע הגולמי למודל, והחזרת תשובה עם citations. כאשר מדובר בנפח מידע מוגבל — למשל שיחה אחת או קבוצה אחת בפרק זמן קצר — לעיתים זה מספיק כדי לייצר ערך אמיתי, למדוד accuracy ו-time-to-insight, ולהבין מה ה-baseline לפני בניית שכבות מורכבות יותר.

רק לאחר שיש ערך מוכח, נכון לעבור ל-Axis 2 בגרסה הבסיסית: לחשוף את מקור המידע כיכולת סטנדרטית ונגישה, למשל דרך MCP server, עם tools ו-resources ברורים. בשלב זה עדיין אין הכרח ב-agent מלא; ברוב המקרים מספיק לאפשר שאילתות ספציפיות, חיפושי ישות, summaries ותשובות עם citations. במקביל, נכון להקים גם גרסה ראשונית ומצומצמת של Shared Entity Layer, למשל ברמת alias DB בסיסי.

Axis 1 — Enrichment צריך להיכנס רק כאשר המדידה מראה שהמידע הגולמי כבר לא מספיק. אם מתברר שיש בעיית recall בשאלות פתוחות, מוסיפים embeddings ו-semantic retrieval. אם מתגלים entity misses, מוסיפים entity resolution. אם המערכת מאבדת הקשרים או מתקשה בשאלות behavioral, מוסיפים שכבות enrichment ייעודיות לכך. כלומר, enrichment הוא תגובה ממוקדת לכשל מדוד, ולא שלב שבונים מראש רק משום ש“כך נראית ארכיטקטורה מלאה”.

רק לאחר שיש לפחות שני מקורות מידע שעובדים היטב, מחזירים תשובות אמינות עם citations, ומחוברים לשכבת ישויות משותפת — נכון לגעת ב-Axis 3 — Meta-Agent. זהו שלב מתקדם יותר, שמצדיק את עצמו רק כאשר יש כבר צורך עסקי אמיתי בשאלות חוצות-מקורות, כגון “מה עשה אותו אדם בכל הערוצים?” או “איזה קשרים קיימים בין הפעילות במקור אחד לממצאים במקור אחר”. בשלב זה ה-Meta-Agent מתפקד כרכיב מתזמר מעל יכולות בשלות שכבר קיימות, ולא כתחליף להתפתחות הנכונה של כל מקור בפני עצמו.

לא מתחילים מהחזון המלא — מתחילים מ-use case אחד עובד, מודדים, ורק אז מרחיבים.

הצעת שלבים עבור הכנסת יכולות AI לכל מערכת וכלליות:

- שלב ה-Understanding (סיכום והבנה): אוטומיזציה של סיכום שיחות/סיווג נושאי. המערכת "קוראת" עבור הקמ"ן ומציגה את ה-Highlights.

- שלב ה-Agentic Querying (תשאול חכם): החלפת שאילתות מורכבות בשפה טבעית. הקמ"ן שואל "מה מצב הלקוח?", והמערכת מחלצת את התגובה.

- שלב ה-Cross-Context (הצלבות וניתוח): אינטגרציה בין שיחות IM, קבצים מצורפים ודוא"ל. המערכת מזהה סתירות במידע שהועבר בפורמטים שונים.

- שלב ה-Proactive Insight (איתור חריגות): התראה אקטיבית לאנליסט כאשר המערכת מזהה "דפוס חשוד" או חריגה משגרה, עוד לפני שנשאל על כך.

- שלב ה-Autonomous Execution (ביצוע): ה-Agent מפיק דוחות, מעדכן משימות או מייצר טיוטות לתגובה, בהתאם לסטנדרטים הארגוניים.

## רואודמאפ לסמולטוק

תהליך הטרנספורמציה יתבצע בחמישה שלבים מדורגים, המבטיחים אימוץ בטוח גם עבור הלקוחות השמרניים ביותר:

- שלב ה-Understanding (סיכום והבנה): אוטומיזציה של סיכום שיחות/סיווג נושאי. המערכת "קוראת" עבור הקמ"ן ומציגה את ה-Highlights.

- שלב ה-Agentic Querying (תשאול חכם): החלפת שאילתות מורכבות בשפה טבעית. הקמ"ן שואל "מה מצב הלקוח?", והמערכת מחלצת את התגובה.

- שלב ה-Cross-Context (הצלבות וניתוח): אינטגרציה בין שיחות IM, קבצים מצורפים ודוא"ל. המערכת מזהה סתירות במידע שהועבר בפורמטים שונים.

- שלב ה-Proactive Insight (איתור חריגות): התראה אקטיבית לאנליסט כאשר המערכת מזהה "דפוס חשוד" או חריגה משגרה, עוד לפני שנשאל על כך.

- שלב ה-Autonomous Execution (ביצוע): ה-Agent מפיק דוחות, מעדכן משימות או מייצר טיוטות לתגובה, בהתאם לסטנדרטים הארגוניים.

חשיבות DESING PARNTERS

## המלצות נוספות / נקודות למחשבה

- האם אנחנו צריכים לעשות שיתוף פעולה עם palantir - אולי שווה שיהיה ציר מקביל שיבדוק את הנושא להטמעה שלהם / ייעוץ שלהם

- למרות פערי הפולטיקה כן לקדם מול הקהילה מסוללי data agents

- הקמת גוף שמתמקצע בdata ובdata agents

## מקורות

הערות של שטראוס:

- שהמודל יעמוד באותן הרשאות של users

- הגדרה טובה של DOD של השלבים, קשה לכמת כמה ה-agent טוב – חייב לבנות data set

- ה-user עצלן, עדיף שאנחנו "נפיק memory" כמו שקלוד עושה

- פידבק מלקוחות ברמת הצ'אט שישר יוכל להגיד זה לא נכון

- להוציא מהר ולקבל פידבק מלקוחות – "להוציא מהר ולקרוא לזה בטא"

- צריך לקוח שממש מבין בתחומו –

  - להבין על איזה מסמכים/הכשרות הוא מתבסס/מה תפקיד טוב עושה שהוא מצליח ונחשב טוב בתפקידו

- אנחנו צריכים להוציא PRD של דרישות

- אולי שווה שהאייג'נט ידבר בשפה של המ"מ (יתן להם תחושה לא מנוכרת)

- מוניטורינג (כמה tokens כמה זמן מענה, כמה דיווח על באגים וכו')

  - יעזור לראות מה ה-history of the agent

  - לדוגמה שמשתמש כותב לו "לא מצאת את הקובץ"

  - גם שהקמ"ן יוכל לראות את ההסקה שלו

- טיפים על LLM as a judge?

  - משתמש ב-deepeval (מה שפולק משתמש)

- שווה לראות את ה-agent chart

- Open telemetry (open source protocol)

דיון מסמך מסדר - תומר ותומר 06/04/2026 - agentic mm חזון

המטרה הכללית: יצירת שפה וחזון משותף כלל מרכזי (יחידתי) למימוש ה-agents הקמני (לא ה-agent הקמני ל-agent השרפי אבל כן נתחיל מזה) (עדיף לשרף כי פסגות כאן לידינו)

המטרה של היום: לעבור על כל החומרים שנכתבו עד כאן, ולנסות לייצר טיוטה ראשונית למסמך השפה והחזון. + חלוקת משימות המשך

למצגת:

- להראות שיש stakeholders איתנו + רצון שלהם + (לחשוב אם להדגיש את העבודה שנעשתה) + שיש לנו "2 חיילים" בהינתן והוא יראה ערך מדלוור.

- אולי שווה להראות את היתרון בלעבוד עם לקוח בעל מוטיבציה

- אולי שווה "כוח עזר מילואימניקים" להצגה עצמה על מנת לשכנע בכירים.

- מה קורה ב-8200?

הערות כלליות

- כידון הוא מדור שיחסית פנוי, רתום למשימה, רותם למרכז שדות, פתוח לשינויים בשיטת העבודה, מטושטש ומסודר ובעל מוטיבציה

תובנות:

- להראות גם לגל ופולק.

- פיתוח בית חלק מזה (הם מפתחים עכשיו גם אגנטים)

משימות המשך:

- להבין מה קורה ב-8200 (להבין אם זה משרת אותנו)

  - שטיין מול איתמר מזרחי

  - אמינוף בודק גם

- תומר להבין מה מהמסמך להעשיר בחוץ (עוד דוגמאות חזקות, אינפוגרפיקות וכו')

- לחשוב אם אפשר לגרום "למשהו לעבוד" את הפגישת סאלים (לייב דמו להוק)

- מפת אינטרסים מפמר, רעננים + תובנות מה נכון להמשך באופן הוליסטי

- לדעתי שווה להראות את "3 שיטות העבודה של הקמ"ן" (אולי כדי לתת קונטקסט, צריך לראות אם זה לא רק שרף)

- "הצגת דמה" + שאלות שעלולות לצוף + התקלות

- להביא למילואים את אביעד מלחובסקי

## מחשבות שטיין

עיקרון יסוד: הצלחה בהטמעת AI מתחילה מהבעיה — לא מהטכנולוגיה.
כלומר, לא שואלים “איפה לשים AI”, אלא מהי ההחלטה או הפעולה האנליטית שברצוננו לשפר, עבור מי, וכיצד נמדוד הצלחה. גישה זו מבטיחה שהפיתוח נשען על צורך אמיתי ולא על יכולת טכנולוגית מנותקת.

בהמשך לכך, יש להימנע מהקמה מוקדמת של פתרון רחב. ניסיון לפתור מספר בעיות במקביל מקשה על הוכחת ערך ופוגע באמון. לכן נכון לפעול לפי עיקרון של העמקה לפני הרחבה (Depth before Breadth) — להתחיל ב־use case אחד, ממוקד ובר־מדידה, ולהתרחב רק לאחר הוכחת הצלחה.

### רתימת כל המערכת לחזון

    - Agent mesh

    - מצד אחד התמקדות בworkflow ספציפי על מנת ללמוד ולהתשפר ממנו, מצד שני כן לדעת להתקדם מהר ולרתום את הארגון.

    - a. רתימת המפתחים והתחככות עם פתירת בעיות ai

    - b. רגעים וכו' (אנחנו צריכים למפות אינטרסים שלהם)

    - c. הפרודוקטיים ושאר צוותי העבודה (חובה אברש וכו')

    - d. היחידה – משאבים, אנשים ישמחו לעזור לנו וכו' (לחשוב בהמשך על מרקטינג) ואיזה אנשים עוד צריך איתנו בהמשך

## מחשבות אמינוף

מבנה ארגוני מומלץ + אחריות

- מרכז ״data״  - מתמחה במידע, עבור כל סגח ומקור מידע יהיה קיים גם agent וmcp ייעודי ומתאים, המרכז יהיה אחאי על הנגשת המידע בצורה עדכנית - ai data enegenring, mangment, etc

## נספחים והרחבות

### הרחבה על מה ארגונים עושים בפועל:

Salesforce Agentforce for Financial Services מדגים כיצד ארגונים רגישי־רגולציה בונים agents ייעודיים לתהליכי front-office, על בסיס data, workflows ו־policies ארגוניים. גם אם הדומיין שונה, הלקח דומה מאוד: הערך אינו נוצר מעצם קיום המודל, אלא מהיכולת להפעיל agent בתוך workflow מוגדר, עם גבולות פעולה, מדיניות ברורה וחיבור למקורות הארגוניים הנכונים.

בעולמות הביטחון והסייבר רואים את הדפוס עוד יותר בחדות. Booz Allen Vellox Reverser הוא מוצר agentic ל-malware reverse engineering, וב-AWS case study דווח כי במקרה מבחן אחד הוא ניתח דוגמת malware מורכבת בתוך מעט יותר מ-2.5 דקות, זיהה מעל 120 פונקציות, סימן 39 מהן כזדוניות והפיק דוח מלא עם המלצות הגנה. Legion Intelligence מציגה הטמעה של agentic AI בסביבות מסווגות ו-air-gapped, ובתרגיל Scarlet Dragon 26-01 דיווחה על הפקת סיכומי מודיעין מהירה פי 48 וניתוח מערכות מטרה מהיר פי 15. אלו אינן דוגמאות של “שיחה עם מודל”, אלא של דחיסת workflow אנליטי מלא לזמן קצר בהרבה, תוך שמירה על בקרת סביבה, אבטחה ויכולת הפעלה ב-on-premise.

חזרה להמשך קריאה

### כשלים בארגונים דומים

דוגמאות ותובנות מהתמאות דומות שנכשלו:

1. NIPRGPT של חיל האוויר האמריקאי — פיילוט שלא הפך לפלטפורמה הארגונית - https://defensescoop.com/2025/12/18/air-force-sunsetting-niprgpt-generative-ai-platform/

בדצמבר 2025 דווח כי חיל האוויר האמריקאי סוגר את NIPRGPT, פלטפורמת ה-GenAI הניסיונית שלו, מוקדם מהמתוכנן, ומעביר את המשתמשים ל-GenAI.mil, הפלטפורמה הארגונית הרחבה יותר של משרד ההגנה. זה לא בהכרח כישלון טכנולוגי “מוחלט”, אבל זו אינדיקציה ברורה לכך שכלי ניסיוני מקומי לא הספיק להפוך לשכבת AI ארגונית בת-קיימא. עבורנו, זה מחדד שפיילוט ללא governance, scale path וארכיטקטורה ארגונית עלול להישאר זמני.  ￼

קישור: DefenseScoop – Air Force sunsetting NIPRGPT￼

2. מחקר BBC/EBU על AI Assistants — תשובות משכנעות אך לא נאמנות למקור

https://www.ebu.ch/Report/MIS-BBC/NI_AI_2025.pdf

ב-2025 פרסמו ה-BBC וה-EBU מחקר רחב על תשובות של AI assistants לשאלות חדשות ואקטואליה, ומצאו בעיות משמעותיות ביותר ממחצית מהתשובות. לפי הדוח, המערכות לא רק טעו, אלא לעיתים גם עיוותו את המקור שממנו שאבו מידע. עבור מסמך כמו שלך, זה מקרה חשוב במיוחד, כי הוא ממחיש ש-answer engine ללא citation verification ו-faithfulness measurement עלול להיראות אמין מאוד ולשגות בדיוק ברגע החשוב.  ￼

קישור: EBU/BBC – News Integrity in AI Assistants (PDF)￼

3. MyCity של עיריית ניו יורק — chatbot שנתן הנחיות שגויות ואף מנוגדות לחוק

https://themarkup.org/artificial-intelligence/2024/03/29/nycs-ai-chatbot-tells-businesses-to-break-the-law?

ב-2024 נחשף שה-chatbot העירוני MyCity, שנועד לסייע לבעלי עסקים להבין רגולציה ותהליכים, סיפק במספר מקרים תשובות שגויות ואף המליץ על פעולות אסורות. זהו מקרה קלאסי של מערכת שנשמעת סמכותית אך אינה grounded מספיק במקורות נורמטיביים, ולכן מייצרת סיכון אמיתי למשתמש. עבור ארגון מודיעיני, הלקח חזק עוד יותר: תשובה שגויה עם ביטחון גבוה מסוכנת יותר מאי-מתן תשובה.  ￼

קישור: The Markup – NYC’s AI Chatbot Tells Businesses to Break the Law￼

4. ניסוי Copilot רוחבי בממשלת בריטניה — הערך קיים, אבל גם סיכוני הרשאות ו-governance

https://www.gov.uk/government/publications/microsoft-365-copilot-experiment-cross-government-findings-report/microsoft-365-copilot-experiment-cross-government-findings-report-html

בניסוי רחב של ממשלת בריטניה, שכלל 20,000 עובדי ממשלה בין ספטמבר לדצמבר 2024, הדוח הרשמי ציין שיכולות החיפוש של Copilot על בסיס הרשאות המשתמש עלולות להציף בעיות בגישה לקבצים שלא היה אמור להיות להם שימוש כזה. רוב הארגונים בניסוי בחרו להגביל או להסיר חיפוש אינטרנטי ולהסתמך בעיקר על מקורות פנימיים. זה לא “כישלון פומבי”, אבל זו אזהרה קריטית לעולם רב-מקורות: גם כשהמודל עובד, שכבת התשאול עצמה יכולה לייצר סיכון governance אם לא בונים אותה נכון.  ￼

קישור: GOV.UK – Microsoft 365 Copilot Experiment: Cross-Government Findings Report￼

פסקת התובנות המסכמת

ניסיונות הטמעה עדכניים של GenAI ו-Agentic AI מראים שהכשל המרכזי בדרך כלל אינו בעצם קיום המודל, אלא באופן שבו הארגון מחבר אותו למציאות המבצעית. בשנים 2024–2026 בלטו כמה דפוסי כשל חוזרים: פיילוטים מקומיים שלא התפתחו לפלטפורמה ארגונית בת-קיימא; מערכות תשובה שעיוותו או סילפו מקורות; chatbots שסיפקו תשובות שגויות בתחומים רגישים; ושכבות חיפוש חוצות-מקורות שהציפו בעיות הרשאה, governance ואמון. המכנה המשותף לכל אלה הוא ברור: בלי grounding, ציטוט מקורות, בקרה אנושית, וארכיטקטורה שנבנתה מראש ל-scale ולשליטה, גם מערכת מרשימה טכנולוגית עלולה להפוך לניסוי קצר-מועד או למקור סיכון. עבור הארגון שלנו, הלקח הוא שלא נכון להתחיל מ-AI רחב ואוטונומי, אלא מ-use case תחום, מדיד, עם human-in-the-loop ומנגנון אמון מובנה מהיום הראשון.  ￼  ￼

### הרחבה על לקחים מתובנות שוק

הדפוס המשותף למקרי ההצלחה הוא לא “לבנות meta-agent שיודע הכול” מהיום הראשון. להפך: הארגונים שמתקדמים בפועל מתחילים מ-use case צר, מדיד וכואב; בונים שכבת grounding ו-trust; מגדירים במפורש היכן האדם מאשר; ורק אחר כך מרחיבים לרוחב. גם Palantir מדגישה שהדרך לייצר ערך היא דרך use case תחום בזמן, עם outcome ברור, החלטה תפעולית מוגדרת ושילוב מספר מקורות וכלים רק במידה הנדרשת להשגת התוצאה. McKinsey מגיעה לאותה מסקנה מזווית רחבה יותר: ערך אמיתי נוצר כאשר מעצבים מחדש workflow שלם, מגדירים נקודות human validation ומשקיעים ב-data, operating model ו-adoption — לא כאשר מוסיפים AI כ-plugin מקומי לתהליך שלא השתנה.

מכאן נגזר גם מודל האמון שהשוק מתכנס אליו: AI לא מחליף את האנליסט; הוא מכין את הקרקע להכרעה אנושית מהירה יותר. ההטמעות הבשלות יותר משלבות מקורות, מבצעות reasoning על גבי data layer ארגוני, אך משמרות traceability, citations, lineage ונקודות עצירה שבהן אדם מאשר את השורה התחתונה. גם McKinsey מצביעה על כך שאמון תפעולי ב-AI נבנה כאשר יש שקיפות, שליטה, יכולת בדיקה ומעורבות אנושית ברורה.

הלקח המרכזי מהשוק הוא שהפער בין הצלחה לכישלון הוא בעיקר מתודולוגי, לא טכנולוגי. לפי Gartner, יותר מ־40% מפרויקטי ה־Agentic AI צפויים להתבטל עד סוף 2027, בעיקר בגלל עלויות עולות, ערך עסקי לא ברור ובקרות סיכון לא מספקות. Gartner גם מזהירה מפני “agent washing” — מצב שבו ספקים או ארגונים מציגים assistants ו־chatbots כ־agents, בלי אוטונומיה אמיתית, בלי integration משמעותי ובלי יכולת פעולה שמייצרת ערך תפעולי אמיתי.

התמונה הזו מתחברת ישירות לניתוח של McKinsey, שלפיו ארגונים רבים גילו שקל יחסית להקים פיילוטים מרשימים, אך קשה בהרבה להפוך אותם ליכולת ארגונית שמייצרת ערך עקבי. מקינזי מדגישה שהערך האמיתי מ־GenAI ו־Agents מגיע רק כאשר עושים “rewiring” — כלומר, לא מוסיפים AI כתוסף נקודתי מעל התהליך הקיים, אלא מעצבים מחדש את אופן העבודה, התפקידים, נקודות הבקרה והמדדים. במילים אחרות: הכישלון אינו נובע רק ממודל לא מספיק טוב, אלא מכך שהארגון לא שינה את המערכת שסביבו.

גם בנתוני ההטמעה רואים את אותו פער. לפי McKinsey, שיעורי הפיילוטים גבוהים בהרבה משיעורי ה־scale בפועל; לדוגמה, בפונקציות פיננסיות כ־45% מהארגונים כבר פיילטו פתרונות GenAI, אך רק כ־6% דיווחו על scale. זהו אות אזהרה חשוב במיוחד למסמך שלנו: הסיכון הגדול אינו “לא להצליח לבנות משהו”, אלא “לבנות משהו שנשאר דמו בלבד”. לכן, ההיגיון הנכון הוא לבנות vertical slice עובד, להגדיר מדדים מראש, ולייצר נתיב ברור מפיילוט לייצור.

עוד לקח בולט הוא שהארגונים המצליחים יותר אינם מודדים רק דיוק מודל, אלא ערך workflow. לפי McKinsey State of AI, redesign של workflows הוא הגורם החזק ביותר שנמצא בקשר ליכולת של ארגון לראות השפעה על EBIT מהשימוש ב־GenAI. עבור הארגון שלנו זהו מסר קריטי: לא נכון להציג את היוזמה כ”עוד יכולת AI”, אלא כמהלך שמטרתו לקצר את זמן האנליזה, לשפר completeness, להפחית פספוסי ישויות, ולאפשר תשובות פתוחות עם ציטוטי מקור — כלומר לשפר את העבודה עצמה, לא רק את הממשק סביבה.

במקביל, McKinsey State of AI Trust in 2026 מדגישה כי המעבר לעולם agentic מחדד את הצורך ב־governance, transparency, risk management ויכולת אנושית להתערב. גם RAND, במחקר על sense-making בארגון ביטחוני, מדגישה ש־AI צריך להשתלב בתהליך האנליטי בצורה שמסייעת לאנליסטים להתמודד עם complexity, לחבר מקורות, ולהעלות את איכות ההבנה — אך זאת תחת מודל יישום מדורג ומבוקר. עבור מסמך שמיועד לארגון מודיעיני, זו נקודה חשובה במיוחד: AI לא יכול להיתפס כגורם שמחליף judgment אנושי, אלא כמכפיל כוח שעובד תחת guardrails ברורים.

### הרחבה על roadmap מוצרי

נבחן כל use case לפי 5 קריטריונים:

כאב משתמש — עד כמה הבעיה באמת כואבת לאנליסט כיום

תדירות — עד כמה היא חוזרת הרבה

מדידות — עד כמה אפשר למדוד שיפור

אמון — עד כמה אפשר לאמת את המענה בקלות

מנוף עתידי — עד כמה הפתרון בונה תשתית/יכולות שימושיות לשלב הבא

אם use case מקבל ציון גבוה רק ב”חזון”, אבל נמוך באימות, מדידה ואמון — הוא מוקדם מדי.

אם הוא גבוה רק בקלות, אבל נמוך בכאב ובמנוף — הוא קטן מדי.

הבחירה הנכונה היא use case שנמצא באמצע: כאב גבוה, מדידה גבוהה, trust גבוה, והרחבה עתידית טובה.

צריך לבחור בעיה אופרטיבית ראשונה שהיא:

- כואבת מספיק,

- תחומה מספיק,

- מדידה מספיק,

- ומייצגת מספיק את הכיוון העתידי.

כלומר:

לא “איך פותרים את כל עבודת האנליסט”, אלא

“מהו תת־תהליך אחד בעבודת האנליסט שאם נשפר אותו בצורה מדידה, ניצור גם ערך מיידי וגם בסיס להמשך”.

הבעיה צריכה להיות מנוסחת בשפה של העבודה, לא בשפה של המודל.

ניסוח חלש:

- “לבנות agent חכם שמבין את כל הדאטה”

ניסוח נכון:

- “לקצר ב־60% את הזמן שלוקח לאנליסט להבין מה קרה היום בשיחה/קבוצה”

- “להעלות את שיעור האיתור של אזכורי ישויות תחת וריאציות שם”

- “לאפשר תשובה מנומקת עם citations לשאלה תחומה בתוך SmallTalk”

להוסיף אחר כך עוד מ:
. האם זו בעיה שניתן למדוד עליה before/after?

אם אי אפשר להגדיר baseline ו־success metric, כנראה שהבעיה רחבה מדי.

גם המסמך שלך וגם סיכום השוק מדגישים שוב ושוב שהכשל המרכזי הוא להתחיל בלי מדדים ובלי ROI ברור.  ￼

לכן הבעיה הנכונה הראשונה היא כזו שאפשר לבדוק עליה:

•	זמן חיפוש לפני / אחרי

•	recall של אזכורים

•	accuracy של סיכום

•	זמן להגעה לתובנה

•	שיעור שימוש חוזר / שביעות רצון

ג. האם זו בעיה שבונה trust ולא צורכת trust?

זו שאלה קריטית.

יש בעיות שפתרונן דורש מהאנליסט לקפוץ

מיד לרמת אמון גבוהה מדי, למשל “תן לי תמונת מצב מלאה ורב־מקורית עם מסקנות”.לעומת זאת, יש בעיות שבהן הערך ברור והאימות פשוט, למשל:

•	סיכום חלון זמן מוגדר

•	שליפת כל האזכורים של ישות

•	answering עם citations על שאלה תחומה

במערכת כמו שלך, נכון להתחיל בבעיה שהפתרון שלה בונה אמון. זה גם תואם את “trust ladder” שמוגדר מפורשות במסמך.  ￼

3. אז האם המטרה היא “לפתור את עבודת האנליסט במערכת אחת” או “לפתור בעיית מיצוי ב־high level”?

המענה המדויק הוא:

בטווח הארוך — המטרה היא בעיית המיצוי ברמת־על.

בטווח הקצר — לא נכון למסגר כך את הבעיה הראשונה לפתרון.

למה?

כי “מיצוי” הוא outcome אסטרטגי, לא unit of delivery.

כדי להגיע אליו, אתה צריך לפרק אותו לשרשרת של workflows ותתי־בעיות.

לכן הייתי כותב במסמך משהו כזה:

המטרה ארוכת הטווח אינה לבנות יכולת נקודתית בלבד, אלא לשפר באופן מהותי את יכולת המיצוי, ההרמטיות והזמן לתובנה בעבודת האנליסט. עם זאת, הלקח המרכזי מן השוק הוא שלא נכון להתחיל מבעיה רחבה זו ישירות, אלא לבחור תהליך אנליטי תחום, מדיד ובעל ערך ברור, שישמש נקודת כניסה מעשית ויבנה את הבסיס להתרחבות עתידית.  ￼  ￼

זה נותן לך גם וגם:

•	חזון רחב

•	דרך התחלה צרה

4. האם צריך להכניס את זה לפרק “קווים מנחים כלליים”?

כן. אפילו הייתי מוסיף שם עיקרון מפורש חדש:

להתחיל מבעיה אופרטיבית שמייצגת יעד אסטרטגי רחב

לא להתחיל מפתרון רחב מדי (“AI לכל עבודת האנליסט”), אבל גם לא מבעיה זניחה מדי שאין ממנה מסלול התרחבות. הבעיה הראשונה צריכה להיות narrow enough to ship, but strategic enough to grow.

אפשר לשלב זאת כחלק הראשון בפרק הארגוני/מוצרי, למשל:

לפני בחירת פתרון, יש להגדיר במפורש את יחידת הערך הראשונה שאותה מבקשים לשפר. הלקח המרכזי מהשוק הוא שהצלחות אינן מתחילות מפתרון רחב ל”כל עבודת האנליסט”, אלא מבעיה אופרטיבית תחומה, כואבת ומדידה, המשמשת כ־thin slice שמייצג יעד רחב יותר. לכן, נכון להבחין בין הבעיה האסטרטגית הרחבה — שיפור המיצוי, ההרמטיות והזמן לתובנה — לבין הבעיה הראשונה לפתרון, שתהיה workflow קונקרטי שאפשר להוכיח עליו ערך, אמון ומדידה.  ￼  ￼

5. איך בטווח הארוך יודעים שאתה תמיד פותר את הבעיה הכי נכונה?

לא “יודעים” פעם אחת. בונים מנגנון בחירה מתמשך.

כלומר, במקום להניח שבחרת נכון, אתה מפעיל מסגרת החלטה קבועה.

### הרחבה על Roadmap טכנולוגי:

מבחינה טכנולוגית, חשוב להבחין בין שלושה סוגי רכיבים. Skill הוא יכולת נקודתית — פונקציה שמקבלת input ומחזירה output, ללא אוטונומיה. MCP server הוא דרך סטנדרטית לחשוף capabilities של מקור מידע כלפי לקוחות אחרים, באופן אחיד וניתן לחיבור. Agent הוא כבר רכיב אוטונומי יותר, שמסוגל לתכנן, לבחור כלים ולבצע reasoning רב-שלבי. ההבחנה הזו חשובה, משום שלא כל מקום במערכת צריך להפוך ל-agent. ברוב המקרים, בשלב הראשון נכון יותר להסתפק ב-skills ובחשיפה סטנדרטית של מקורות, ולהכניס agentic behavior רק במקומות שבהם הערך אכן מצדיק זאת.

עבור כל מערכת יוגדרו מדדים פנימים למודל ולמערכת (כמו דיוק, הזיות וכו) ומדדים חיצונים רואים לקוח כמו אחוזי שימוש, זמני מענה וכו׳:

    - עבור כל מערכת כזו יהיה LLM-as-Judge ותנאי בסיס שיהיה לנו Ground truth 
Ground truth is the foundation of all evaluation. Without it, metrics are meaningless.

      - לכן חייבים גם שיתוף פעולה הדוק עם הצרכן הסופי - לצורך וידוא הGround truth ולצורך וידוא פלטי LLM-as-Judge על מנת להבין מה לשנות ואיך להתקדם.

      - יכולות להשאל שאלות עם מטרות שונות לדוגמה:

      - בהתאם לכשלונות שנמצא ניתן יהיה להבין מה לשנות לדוגמה:

### Chad & Colton | Operationalizing AI with Palantir AIP Evals Palantir Evals

פלנטיר (Palantir) משתמשת במערכת בשם AIP Evals כדי להעריך סוכני בינה מלאכותית גנרטיבית, ויוצרת ערכת כלים שפועלת כשילוב בין בדיקות יחידה (unit tests) מסורתיות של הנדסת תוכנה לבין הערכות למידת מכונה קלאסיות

.

מה פלנטיר עושה בהערכה (Eval):

משוב אנושי בתהליך (Human-in-the-loop): הם מטמיעים מנגנוני משוב ישירות בתוך זרימת העבודה של המשתמשים, מה שמאפשר למפעילים לדרג את פעולות הבינה המלאכותית באמצעות אגודל למעלה/למטה, להחיל תגיות המוגדרות על ידי האונטולוגיה (כמו זיהוי אם סוכן דילג על שלב), או להגיש משוב טקסטואלי חופשי

.

סוכנים מנפים שגיאות של סוכנים (Agents Debugging Agents): מכיוון שניפוי שגיאות ידני בקנה מידה רחב הוא בלתי אפשרי, משוב המשתמשים מומר למקרי בדיקה ומועבר לסוכן בינה מלאכותית אחר

. סוכן אבחון זה פועל כמודל שפה שופט (LLM-as-a-judge), מנתח את יומן הביצועים של הסוכן המקורי, מזהה את סיבת השורש לתקלות, ומציע אוטומטית שיפורים להנחיות (prompts)

.

כוונון היפר-פרמטרים להנחיות ומודלים: פלנטיר משתמשת ברשתות ניסוי כדי לבדוק אוטומטית שילובים שונים של מודלים (למשל, GPT-4 מול Claude) לצד הצעות שונות להנחיות, כדי לקבוע סטטיסטית מהי ההגדרה היעילה ביותר עבור כל סוכן

.

למה הם עושים את זה: מודלי בינה מלאכותית גנרטיבית הם אינהרנטית לא-דטרמיניסטיים ומועדים לשגיאות, מה שאומר שלא ניתן לסמוך עליהם באופן עיוור בפעולות עסקיות מורכבות

. סוכני AI מתפקדים באופן דומה לעובדים חדשים וחכמים אך חסרי ניסיון; חסר להם "הידע השבטי" והארגוני של העסק והם דורשים תיקון מתמיד כדי ללמוד את החוקים הספציפיים של החברה

. בנוסף, פלנטיר פועלת בסביבות תחת רגולציה כבדה שבהן שקיפות ויכולת מעקב (traceability) הן חובה

. על ידי מעקב אחר כל פעולה של הסוכן, שלב לוגי ופיסת מידע, הם יכולים לספק למבקרי פנים ולמשתמשים הוכחה מדויקת כיצד הסוכן הגיע למסקנה מסוימת

. בסופו של דבר, הערכה קפדנית זו היא הדרך היחידה להגדיל את קנה המידה של ה-AI מאב-טיפוס מרשים לתהליך עבודה ארגוני אמין שמוכן לייצור (production)

.

תובנות מרכזיות:

המשתמשים מגדירים מהו "טוב": לעיתים קרובות אנשים אינם יודעים איך נראה פלט AI אידיאלי עד שהם מתקשרים איתו בתרחישים מהעולם האמיתי, מה שהופך משוב אנושי מתמשך ותפעולי להכרחי

.

פשרות הוליסטיות: הערכה אפקטיבית חורגת מעבר למדידת דיוק בלבד. היא דורשת הערכה של הפלט מול מדדי ביצוע מרכזיים (KPIs) של העסק, תוך איזון בין עלויות מחשוב ומהירויות ביצועים

.

עבודת צוות אנושית-מלאכותית יוצרת סינרגיה: סוכנים מנוצלים בצורה הטובה ביותר לאוטומציה של "עבודה שחורה" ורגילה, והעברה סלקטיבית של מקרי קצה לאנשים, מה שמשחרר עובדים אנושיים לטפל במשימות אסטרטגיות ויוצאות דופן

.

שקיפות מניעה אימוץ: חשיפת "תהליך החשיבה" של הבינה המלאכותית ויומני הביצוע ישירות למשתמשים עסקיים מאפשרת להם לתחקר את ה-AI בדיוק כפי שהיו עושים מול קולגה אנושי, מה שמאיץ משמעותית את האמון והאימוץ במערכת

.

### תובנות מ State of AI trust in 2026: Shifting to the agentic era

https://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/tech-forward/state-of-ai-trust-in-2026-shifting-to-the-agentic-era - March 25, 2026

- המעבר ל־agentic AI הופך את סוגיית האמון מ־nice to have לדרישת בסיס.

 לפי McKinsey, ככל שמערכות AI עוברות מלתת תשובות לגם להפעיל כלים, להמליץ ולבצע פעולות, הסיכון כבר אינו רק “לומר משהו לא נכון” אלא גם “לעשות משהו לא נכון”. לכן trust, governance ו־controls הופכים לתנאי לסקיילינג, לא שכבת compliance צדדית.

- יש שיפור בבשלות Responsible AI, אבל הפערים הקריטיים הם דווקא באסטרטגיה, governance ו־agentic controls.

 McKinsey מצאה שהבשלות הממוצעת עלתה לעומת 2025, אך רק בערך שליש מהארגונים נמצאים ברמת בשלות גבוהה יותר בתחומים של strategy, governance ו־agentic AI governance. כלומר, ארגונים מתקדמים טכנולוגית מהר יותר משהם מתקדמים ניהולית וארגונית.

- החסם המרכזי ל־scale של agents הוא לא חוסר יכולת טכנולוגית, אלא ביטחון נמוך ביכולת לשלוט בסיכון.

 כמעט שני שלישים מהמשיבים ציינו ש־security and risk concerns הם המחסום העיקרי להרחבת agentic AI. זה מסר חשוב: הבעיה כיום לרוב אינה “האם אפשר לבנות”, אלא “האם אפשר לבנות בצורה בטוחה, נשלטת ומבוקרת”.

- הסיכונים המרכזיים נשארים מאוד בסיסיים: inaccuracy ו־cybersecurity.

 גם בעידן agentic, הסיכונים שעדיין מובילים הם אי־דיוק ואבטחת מידע. כלומר, לפני שקופצים לאוטונומיה, ארגונים עדיין נדרשים לפתור היטב את היסודות: faithfulness, citation validity, והרשאות/guardrails.

- יש פער עקבי בין מודעות לסיכון לבין mitigation בפועל.

 McKinsey מראה שארגונים מזהים את הסיכונים, אבל בפועל לא מטמיעים controls בקצב דומה. הפער בולט במיוחד סביב privacy ו־IP. המשמעות היא שלא מספיק “להבין את הבעיה”; צריך להפוך את ניהול הסיכון למערכת עבודה עם תהליכים, tooling ובדיקות.

- גם כשאירועי AI לא מתרבים, הביטחון ביכולת התגובה אליהם יורד.

 שיעור הארגונים שדיווחו על תקריות AI נשאר בערך יציב, סביב 8%, אבל שביעות הרצון מהתגובה הארגונית לאירועים כאלה ירדה. זה מחזק את הצורך ב־incident readiness, monitoring ו־auditability כבר מהשלבים הראשונים.

- הפער האנושי־ארגוני גדול לפחות כמו הפער הטכנולוגי.

 כמעט 60% מהמשיבים ציינו ש־knowledge and training gaps הם החסם המרכזי להטמעת Responsible AI. כלומר, trust לא נבנה רק מטכנולוגיה טובה, אלא גם מהכשרת צוותים, שפה משותפת, ownership ברור ותרגול שוטף.

- ownership ברור משפר בשלות בפועל.

 ארגונים שהגדירו פונקציה אחראית ל־RAI הגיעו לרמות בשלות גבוהות יותר משמעותית מארגונים בלי אחריות ברורה. זו תובנה חשובה מאודֿ בלי owner ברור ל־AI trust, governance ו־evaluation, הבשלות תישאר חלקית.

- AI trust נתפס יותר ויותר כמנוע עסקי ולא רק כציות.

 McKinsey מציינת שיותר ארגונים רואים ב־AI trust גורם שמאפשר value, efficiency ו־customer trust, ולא רק מסגרת רגולטורית. כלומר, השקעה ב־trust מגדילה את היכולת להכניס AI ל־core workflows ולממש ערך.

התובנות בהקשרים שלנו: McKinsey מראה כי בעידן ה־agentic AI, אמון אינו שכבת compliance אלא תנאי בסיס לסקיילינג. אף שבשלות Responsible AI משתפרת, הפערים המרכזיים נשארים באסטרטגיה, governance ו־controls למערכות אוטונומיות. החסמים העיקריים אינם טכנולוגיים אלא נוגעים ל־security, risk, training, accountability ויכולת תגובה לאירועי AI. לכן ההמלצה המעשית היא להתחיל ביכולות AI צרות ומבוקרות, עם ownership ברור, grounding, auditability ו־human-in-the-loop, ורק לאחר הוכחת אמינות ובשלות להתרחב ל־agentic workflows.  ￼  ￼

תובנות Rethinking enterprise architecture for the agentic era

March 12, 2026 | Article

- הבחירה הארכיטקטונית המרכזית היא לא “האם AI”, אלא “איך משלבים אותו” — באופן אינקרמנטלי מעל המערכות הקיימות, או דרך טרנספורמציה רחבה יותר של הארכיטקטורה. McKinsey מדגישה שלרוב הארגונים הבחירה בפועל תהיה מודל היברידי ולא מהפכה מלאה ביום אחד.

- לארגונים גדולים ורגישים לסיכון, הגישה האינקרמנטלית היא לרוב נקודת הפתיחה הנכונה — משלבים agents בתוך workflows בעלי ערך גבוה, לומדים, מודדים, ומתרחבים בהדרגה. זו גישה שמקטינה סיכון, שומרת רציפות, ומתאימה במיוחד לארגונים עם מערכות legacy ומגבלות אמון וציות.

- “רק להוסיף GenAI” לא מספיק — בלי שכבת orchestration ו־governance, ריבוי agents עלול ליצור כאוס, סתירות וחוב טכני. לכן McKinsey מדגישה צורך ב־agentic mesh: שכבת תיאום, כללים, source of truth, auditing ו־compliance.

- הארכיטקטורה העתידית צריכה להיבנות גם “עם agents” וגם “עבור agents” — כלומר לא רק להשתמש ב־AI כדי לייעל פיתוח ותהליכים, אלא גם לעצב מראש תשתית שתאפשר scale עתידי של agents.

- הקריטריון המוביל צריך להיות impact עסקי ולא חדשנות טכנולוגית לשמה — ההמלצה היא להתחיל בדומיינים שבהם החלטות ארכיטקטוניות ייצרו יתרון ברור וערך מדיד.

#### תובנות מרכזיות ממסמך McKinsey – The State of AI 2025 -

he state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation

November 5, 2025 | Survey

- AI כבר נפוץ, אבל רוב הארגונים עדיין לא באמת ב־scale.

 88% מהארגונים מדווחים על שימוש קבוע ב־AI לפחות בפונקציה עסקית אחת, אבל רק בערך שליש הגיעו לשלב של scaling ארגוני רחב. המשמעות היא שהשוק עבר את שלב ה”ניסוי הראשוני”, אך רוב הארגונים עדיין לא מימשו ערך מלא ברמת הארגון.

- גם ב־AI agents יש עניין רב, אבל האימוץ עדיין מוקדם.

 62% מהמשיבים מדווחים שהארגון שלהם לפחות מתנסה ב־AI agents, אך ברוב המקרים ההטמעה עדיין מוגבלת לפיילוטים או למספר קטן של פונקציות. כלומר, agents הם כיוון משמעותי לעתיד, אך לא נקודת הפתיחה הנכונה לרוב הארגונים.

- הערך הגדול לא מגיע מהוספת AI כ”שכבה מעל”, אלא משינוי workflow.

 לפי McKinsey, אחד הגורמים החזקים ביותר להצלחה הוא redesign של תהליכי העבודה עצמם. הארגונים שמפיקים יותר ערך הם לא רק כאלה שמשתמשים במודלים, אלא כאלה שמשלבים AI עמוק בתוך אופן העבודה, קבלת ההחלטות והביצוע.

- הארגונים המובילים מכוונים לא רק ליעילות, אלא גם לצמיחה וחדשנות.

 רוב הארגונים מציבים חיסכון ויעילות כמטרה, אבל אלו שרואים את הערך הגבוה ביותר מ־AI מגדירים גם יעדי growth ו־innovation. זו אינדיקציה לכך שכדי למצות ערך אמיתי, צריך לחשוב על AI לא רק ככלי חיסכון אלא גם כמנוע ליכולות חדשות.

- הערך העסקי הארגוני עדיין מוגבל אצל רוב השוק.

 אמנם יש דיווחים על שיפור בחדשנות, שביעות רצון לקוחות ובידול תחרותי, אך רק 39% מדווחים על השפעה כלשהי על EBIT ברמת הארגון, וברוב המקרים ההשפעה עדיין קטנה. זה מחזק גישה של התחלה מדודה, עם הוכחת ערך לפני הרחבה.

- ניהול סיכונים הופך לחלק מרכזי מההטמעה.

 51% מהארגונים המשתמשים ב־AI דיווחו שכבר חוו לפחות תוצאה שלילית אחת, וכמעט שליש דיווחו על השלכות שנבעו מאי־דיוק. לכן סוגיות כמו accuracy, privacy, explainability ו־compliance הופכות לרכיב ליבה בכל אסטרטגיית AI רצינית.

המסקנה הפרקטית:

המסמך מחזק גישה של התחלה צרה אך עמוקה: לבחור use case אחד בעל ערך, לשלב בו AI כחלק מה־workflow עצמו, למדוד תוצאות בצורה קפדנית, ורק לאחר בניית אמון ודיוק להרחיב ל־use cases נוספים ולארכיטקטורה רחבה יותר.

### סרטונים לצפיה

#### Palantir

Multi-Domain AI: The Future of Command and Control | CDAO at AIPCon 9

## משימות נוספות (פנימי שלא יצא)

- אמינוף ליצור קובץ skill לשיפורי המסמך עם הוראות מדויקות.

- להכניס לרשת יחידה את https://www.palantir.com/docs/foundry/getting-started/overview/ כלל הדוקמונצטיה של palantir ai